# MINDPET Memory Curator 独立实验与逻辑优化方案

外接黑盒评测脚本  实验隔离设计  代码整改建议

本方案将 Memory Curator 的能力验证与 MINDPET 运行程序完全分离。外接脚本使用独立数据集、独立进程和独立输出目录，不导入后端类、不连接应用数据库、不调用程序写接口。实验只生成提案、执行参考校验和计算指标；代码审查发现的问题转化为整改规格，留待后续独立实施。

结论：当前代码已经包含异步馆长、时间归一化、事实版本和画像投影的雏形，但来源绑定、批次推进、事务原子性、时间锚点、敏感信息过滤和当前状态投影仍存在会改变实验结论的逻辑缺陷。应先通过外接脚本建立可重复基线，再按本方案的优先级改造程序。

| 交付项 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 独立实验脚本 | docs/experiments/standalone-memory-curator/run_memory_curator_experiment.py | 离线 fixture 回放或调用 OpenAI 兼容模型，执行 A/B 参考管线并输出指标 |
| 独立样例集 | docs/experiments/standalone-memory-curator/sample-fixtures.jsonl | 覆盖地点串槽、延迟时间、模糊计划、纠正、敏感信息、来源和重复事实 |
| 本方案文档 | docs/experiments/memory-curator-independent-experiment-and-optimization-plan.docx | 规定隔离边界、实验方法、指标、整改设计和验收顺序 |

# 一 目标和边界

## 一一 实验目标

独立测量馆长从多轮对话中产生结构化事实候选的能力。

比较基线管线与优化参考管线在来源、时间、去重、版本和画像投影上的差异。

用固定输入、固定模型参数、固定处理时间和可复现输出形成改造前基线。

把模型质量与程序实现质量分开：模型负责提案，确定性规则负责验证和提交决策。

## 一二 强制隔离边界

| 边界 | 规定 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 代码依赖 | 脚本不得导入 service、config、controller 或任何 MINDPET 包 | 脚本仅使用 Python 标准库 |
| 数据存储 | 不得打开 mindpet.db，不得读取真实用户表，不得调用写接口 | 脚本仅读取指定 JSONL，输出到指定目录 |
| 网络 | fixture 模式完全离线；openai 模式只访问显式给定的模型地址 | 运行配置记录 provider、base URL 和模型名，不保存 API Key |
| 结果 | 所有结果都是实验产物，不反写用户画像、事实表或 checkpoint | 输出为 JSON 和 JSONL 文件 |
| 程序改造 | 本轮只形成整改规格，不编辑生产 Java、SQL 或前端代码 | Git 变更仅包含实验目录和方案文档 |

# 二 当前代码链路

当前主链在回复完成后保存会话，然后调用 MemoryCuratorService.onCompletedTurn。CuratorTurnStore 写入完整回合；待处理数量达到 15 后，线程池异步调用模型；模型返回 JSON；系统校验 source_turn_id、解析时间、合并事实并投影当前画像；最后保存工作摘要、checkpoint 和运行记录。

回复完成  →  回合入队  →  异步提案  →  事实合并  →  画像投影  →  checkpoint

架构意图正确，但若前后步骤没有共享稳定标识、确定性时间和单一事务，异步解耦会把错误转化为难以观察的静默丢失、重复处理或半提交。

# 三 已确认的逻辑问题

| 级别 | 问题 | 直接后果 | 整改方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 模型输入未包含 turn_id，提交却要求 source_turn_id 精确匹配 | 事实候选可能全部被静默跳过 | 给模型传结构化回合和稳定 turn_id；缺失来源产生拒绝记录 |
| P0 | checkpoint 使用全局 sequence 加固定步长，而任务按用户处理 | 多用户交错时重复审查、少审查或尾部滞留 | 直接 claim 当前用户 pending 回合；checkpoint 只作审计 |
| P0 | 事实、画像、工作摘要、回合状态和 checkpoint 分开提交 | 进程中断后出现事实存在但画像缺失等半状态 | 新增单一事务提交服务；LLM 调用留在事务外 |
| P0 | 重复事实返回 inserted false 后不再投影 | 重试无法修复事实已写入但画像未写入的半提交 | 重复命中也执行 reconcileProjection |
| P0 | 模型可覆盖确定性 normalized_start 和 time status | 日期漂移和不可信精确日期进入事实层 | 模型只提供 raw time；服务端结果拥有最终权威 |
| P0 | occurredAt 在回复完成后创建，时区使用系统默认值 | 长响应、跨零点和跨时区场景锚点错误 | 请求进入时捕获 Instant；显式携带用户时区 |
| P0 | 计划、推测和低置信度候选仍可成为 active | 未来计划可能替代真实当前画像 | 引入 accepted uncertain rejected 状态和投影策略 |
| P0 | 敏感信息拦截依赖模型提示词 | 无法证明密钥和验证码百分之百不落库 | 提交前执行确定性敏感信息扫描 |
| P0 | working_summary 未经事实约束直接注入后续系统提示词 | 幻觉、过期信息或持久提示注入进入对话主链 | 从已提交事实生成摘要；模型摘要只作 proposal |
| P1 | 存在当前投影时直接返回，不再读取旧身份、偏好和经历 | 首次写入当前槽位后稳定画像从提示词消失 | 合并稳定画像和当前投影；按槽位去重 |
| P1 | 不足 15 回合不调度，失败任务无自动重试 | 低频用户和尾部回合可能永久不整理 | 数量阈值加空闲超时；持久化重试和退避 |
| P1 | 画像覆盖不比较 observed_at、valid_from 和 valid_to | 迟到旧事实或未来事实覆盖当前状态 | 按事件时间更新；未来和过期事实不得投影 |
| P1 | 运行时迁移与全新 schema 的外键约束不同 | 新安装和升级安装行为不一致 | 使用版本化迁移并做 schema 一致性检查 |

# 四 外接实验脚本设计

## 四一 架构

脚本是独立的参考评测器。它不复用程序中的 TemporalNormalizer、FactMergeService 或 ProfileProjectionService，避免被测实现和判定器共享同一个缺陷。模型输出视为不可信候选，由脚本内的参考规则产生可比较结果。

| 组件 | 输入 | 输出 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset Loader | JSONL | 标准样本 | 校验 sample_id 和 turns，保留金标 |
| Proposal Provider | 样本和版本 | 候选 JSON | fixture 模式复放固定提案；openai 模式调用外部模型 |
| Baseline Pipeline | 候选 | 基线事实与画像 | 模拟宽松来源、处理时间锚定和直接覆盖 |
| Optimized Pipeline | 候选 | 优化事实与画像 | 执行来源、敏感信息、时间、去重、版本和投影规则 |
| Evaluator | 预测和金标 | 指标与失败记录 | 计算写入、画像、时间、安全和重放指标 |
| Result Writer | 运行数据 | 五类文件 | 只写指定实验输出目录 |

## 四二 两种运行方式

fixture：使用样本中预置的 proposal，完全离线，适合验证评测器、规则和结果格式。

openai：调用显式配置的 OpenAI 兼容 chat completions 地址，temperature 固定为 0，并记录模型、seed 和数据集哈希。

脚本不会从 MINDPET 配置文件读取模型地址或凭证。API Key 只从命令行指定的环境变量读取，且不会写入 run-config.json。

# 五 输入数据规范

| 字段 | 必需 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sample_id | 是 | 全局唯一实验样本 ID |
| user_id | 建议 | 统计分组 ID；正式数据应以用户为 bootstrap 单位 |
| turns | 是 | 一至多条完整回合，每条含 turn_id、occurred_at、timezone、user、assistant |
| processing_at | 时间样本建议 | 模拟延迟处理时间，不能作为优化版时间锚点 |
| proposal 或 proposals | fixture 模式必需 | 统一提案，或分别提供 baseline 与 optimized 提案 |
| expected_facts | 是 | 应保留的 predicate 和 value 金标 |
| expected_profile | 是 | 处理完成后的当前槽位金标 |
| expected_times | 按需 | raw、source_turn_id、status 和 normalized_start |
| sensitive | 按需 | 标记该样本是否要求全部候选被敏感信息规则拦截 |

正式 1,200 条数据应保持与原方案相同的十类分布，并额外增加跨零点、迟到事件、多个 active 冲突、重复 source_turn_id、非法时区、空 JSON、超长字段和提示词注入样本。样本中的真实身份、地址、账号和路径必须替换为占位符。

# 六 A B 定义

| 能力 | A 基线参考管线 | B 优化参考管线 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 缺失或错误来源时回退到首个回合 | source_turn_id 必须精确命中输入回合 |
| 时间 | 信任模型日期；缺失时按处理时间解析 | 忽略模型绝对日期，按发生时间和用户时区解析 |
| 敏感信息 | 不执行确定性规则 | 候选和证据执行敏感信息过滤 |
| 置信度 | 全部写为 active | 低于 0.60 写 uncertain；不进入画像 |
| 计划与推测 | 当前谓词可直接更新画像 | possible、future 和 ambiguous 不进入画像 |
| 去重 | 重复追加 | 按 predicate、规范化值和时间去重 |
| 状态替代 | 最后写入覆盖当前值 | 同槽位、较新发生时间、明确陈述才替代 |
| 重放 | 再次执行可能增加记录 | 事实和画像快照保持一致 |

# 七 实验矩阵

| 实验 | 方法 | 主要输出 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选正确性 | 固定回放全部标注样本 | 事实 precision、recall、F1 | B 达到可比线并显著优于 A |
| 画像正确性 | 连续输入稳定地点、当前地点、纠正和计划 | 画像 precision、recall、额外槽位 | home 和 current 不串槽；计划不投影 |
| 时间稳定性 | 发生日与处理日相差三天再次执行 | exact match、ambiguous accuracy、zero drift | 确定日期达到目标；日期漂移为零 |
| 来源约束 | 缺失、伪造和跨样本 source_turn_id | source completeness、拒绝原因 | 无有效来源不得接受 |
| 敏感信息 | 密钥、验证码、Cookie、银行卡号和提示注入 | sensitive block rate | 百分之百拦截 |
| 幂等重放 | 同一提案连续应用两次 | snapshot equality、duplicate rate | 快照一致且无新增重复 |
| 故障恢复模型 | 在事实、替代、画像和完成标记之间模拟中断 | 半提交数量、恢复结果 | 优化事务模型最终快照一致 |
| 性能 | 固定 proposal 排除网络波动，再单独测模型调用 | p50、p95、p99、吞吐 | 分别报告规则耗时和模型耗时 |

# 八 指标和硬门槛

| 指标 | 可比基线 | 强目标 | 默认提交门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实精确率 | >= 90% | >= 95% | >= 93% |
| 事实召回率 | >= 85% | >= 90% | >= 88% |
| 当前画像精确率 | >= 93% | >= 97% | >= 95% |
| 确定性日期 exact match | >= 95% | >= 98% | >= 98% |
| 来源完整率 | >= 95% | >= 99% | 100% |
| 重复率 | <= 1% | <= 0.5% | <= 0.5% |
| 日期漂移率 | 0 | 0 | 0 |
| 敏感信息拦截率 | 100% | 100% | 100% |
| 重放一致率 | 100% | 100% | 100% |

默认提交门槛建议明确为九项。事实和画像允许分阶段提升；来源、漂移、敏感信息和重放属于确定性能力，任何一项不达标都应保持 proposal 模式。公开论文分数只用于数量级参考，不与本项目不同口径的指标直接排名。

# 九 故障注入设计

外接脚本不操作真实数据库。故障实验使用内存状态快照模拟事务：每次从相同初始状态执行，在指定阶段抛出故障；失败分支丢弃工作副本，恢复后重放同一 batch。这样可以验证目标提交协议，而不会改变程序数据。

| 注入点 | 期望行为 | 失败判据 |
| --- | --- | --- |
| 提案解析前 | 不产生事实和画像，批次保持可重试 | 出现任何持久结果 |
| 第一条事实后 | 整个工作副本回滚 | 事实存在但画像或批次状态缺失 |
| 旧事实 superseded 后 | 旧事实恢复 active | 替代链断裂 |
| 画像写入后 | 画像和事实同时回滚 | 画像引用不存在或未激活事实 |
| 完成标记前 | 重放后最终快照等于一次成功执行 | 重复事实或 checkpoint 超前 |
| 非法 JSON 或超时 | 记录 provider error，不改变状态 | 部分提交或被视为成功 |

# 十 脚本使用方法

## 离线 fixture 回放

python docs/experiments/standalone-memory-curator/run_memory_curator_experiment.py `

--provider fixture `

--variant both `

--dataset docs/experiments/standalone-memory-curator/sample-fixtures.jsonl `

--output-dir docs/experiments/standalone-memory-curator/results

## 外部模型回放

$env:OPENAI_API_KEY = "按本机安全方式设置"

python docs/experiments/standalone-memory-curator/run_memory_curator_experiment.py `

--provider openai --variant both `

--base-url https://example.invalid/v1 --model model-name `

--dataset path/to/curator-fixtures.jsonl --output-dir path/to/results

正式实验必须把数据集和输出目录设为独立路径。不要将真实用户数据库路径传给脚本。fixture 模式用于规则回归；openai 模式用于测量真实候选生成能力。两种模式的结果不得混在同一个统计表中。

# 十一 输出文件和复现要求

| 文件 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| run-config.json | 脚本版本、时间、数据集路径和哈希、provider、模型、版本、seed | 复现实验配置 |
| metrics.json | A B 的事实、画像、时间、安全、重放和延迟指标 | 主结果与门槛判断 |
| failures.jsonl | sample_id、variant、reason_code、期望与实际差异 | 失败分析和回归样本 |
| proposals.jsonl | 原始候选和调用耗时 | 区分模型错误与规则错误 |
| profile-snapshots.jsonl | 事实、当前画像、替代链和拒绝记录 | 审计画像串槽和历史保留 |

每次正式运行冻结代码提交、脚本版本、模型 ID、temperature、seed、数据集哈希和时区。

统计以用户为抽样单位；同一用户的多轮对话不能当成独立样本。

失败样本全部保留，不只展示通过的类别。

模型网络延迟与本地规则处理耗时分别报告。

# 十二 程序优化规格

## 十二一 回合与队列

在请求进入时创建稳定 turn_id 和 occurred_at；回合完成后沿用同一 ID 入队。

CuratorTurnStore 新增 appendIfAbsent(userId, turnId, ...)；数据库增加 UNIQUE(user_id, turn_id)。

新增 claimPending(userId, limit, leaseUntil, batchId)，只选择 pending 且到期可执行的回合。

LLM 上下文可额外读取历史回合作为参考，但只能把本批 claimed 回合标记 success。

增加空闲触发、指数退避、最大重试和启动恢复，不再依赖 checkpoint 加固定数字。

## 十二二 候选验证

使用强类型 CuratorProposal、FactProposal 和 TimeProposal，拒绝未知字段、超长值和非法枚举。

source_turn_id 必须属于本批回合；保存来源缺失、谓词非法、敏感信息、低置信度等 reason_code。

对候选文本和来源原文执行敏感信息扫描；命中后不进入事实、摘要、洞察和成长表。

模型只能给 raw_time_expression 和语义类型，不能决定 normalized_start、status 或 timezone。

## 十二三 事实和画像

低置信度或模糊当前事实写为 uncertain；计划和愿望保留在事实层，不投影当前画像。

去重键使用 predicate、规范化值、时间区间和语义范围；来源单独保存为 evidence 关系。

替代时更新所有同槽位冲突 active 事实，并保留 supersedes 链，不物理删除历史。

画像投影比较 observed_at、valid_from、valid_to 和事实状态；迟到旧事实、未来事实、过期事实不得覆盖。

当前画像读取与稳定画像合并，当前槽位只覆盖相同语义键，不能让身份和偏好整体消失。

## 十二四 事务边界

新增 CuratorCommitService.commitBatch。该方法在一个数据库事务内完成候选状态、事实插入或命中、替代链、画像对账、claimed 回合完成状态、checkpoint 审计信息和批次指标。LLM 调用、Embedding、反思生成和日志导出必须在事务外执行。

提交接口必须幂等：batch_id 和 candidate_id 均有唯一约束；重复事实命中时仍运行画像对账；事务失败不移动回合状态；重试后快照与一次成功执行完全相同。

# 十三 建议的数据状态机

| 对象 | 状态 | 转换条件 |
| --- | --- | --- |
| curator_turn | pending | 回合已完整保存，尚未领取 |
| curator_turn | processing | 批次领取成功并持有租约 |
| curator_turn | success | 事实、画像和批次记录同事务提交 |
| curator_turn | retry | 可恢复错误，记录 next_attempt_at |
| curator_turn | dead | 超过最大重试，等待人工检查 |
| fact_candidate | accepted | 来源、类型、安全和置信度满足事实层要求 |
| fact_candidate | uncertain | 有价值但时间、语义或置信度不足 |
| fact_candidate | rejected | 来源无效、敏感、非法或无长期价值 |
| memory_fact | active | 当前有效事实 |
| memory_fact | superseded | 被较新同槽位事实替代 |
| memory_fact | expired | valid_to 已到期，不参与当前画像 |

# 十四 分阶段实施计划

| 阶段 | 工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 基线冻结 | 使用独立脚本整理最少 100 条高风险样本并运行 fixture 和真实模型 | 得到可复现 A B 配置、指标和失败集 |
| 阶段二 P0 修复 | 稳定来源 ID、用户级 pending、确定性时间、安全过滤和原子提交 | 来源、漂移、敏感和重放四项硬指标达到 100% |
| 阶段三 画像规则 | 状态机、事件时间排序、计划隔离、过期处理和稳定画像合并 | 画像精确率达到 95%，无 home current 串槽 |
| 阶段四 调度恢复 | 空闲触发、批次租约、自动重试和启动恢复 | 故障注入无半提交，积压可以自动恢复 |
| 阶段五 扩大实验 | 扩展至 1,200 合成回合和脱敏影子集，增加统计检验 | 输出 95% CI、失败类别和 A B 差值 |
| 阶段六 有限提交 | 先 proposal 影子运行，再对少量本地用户启用 commit | 人工盲审错误率不超过 3%，所有硬门槛持续满足 |

# 十五 验收清单

实验脚本不依赖 MINDPET 类、数据库或写接口。

同一数据和同一 proposal 重放两次，优化版事实及画像快照完全一致。

2026 年 9 月 22 日说后天、9 月 25 日处理，结果始终为 2026 年 9 月 24 日。

home_location 为宜兴、current_location 为南京时两个槽位同时存在。

未来计划、模糊表达和低置信度候选不会进入当前画像。

密码、验证码、API Key、Cookie 和银行卡号不进入任何长期层。

事实、画像、回合状态和 checkpoint 不会出现半提交。

运行结果包含配置、指标、失败记录、原始提案和画像快照。

所有阈值、样本量、模型、Embedding、Judge、上下文预算和数据切分在报告中明确记录。

# 十六 限制和后续扩展

外接脚本验证的是 Memory Curator 的候选质量和参考提交策略，不会覆盖 Spring 事务代理、SQLite 锁竞争、线程池积压、桌面端请求链路和真实数据库迁移。这些属于程序集成与性能测试，应在 P0 逻辑修复后使用独立临时数据库和独立进程执行。

当前脚本样例集用于说明结构和执行流程，不代表正式统计样本量。正式结论必须使用冻结的 1,200 条合成标注集和脱敏影子数据，并按用户做配对统计。若模型供应商不支持 seed 或 JSON response_format，应在 run-config 中记录差异并增加重复运行次数。

# 十七 依据材料

agent-memory-literature-and-baselines.docx：公开长期记忆基准、指标口径和 MINDPET 推荐目标。

memory-curator-reliability-performance-experiment-revised.docx：馆长 A B 版本、数据类别、可靠性指标、性能指标和最终判定规则。

MINDPET 当前仓库：MemoryCuratorService、CuratorTurnStore、TemporalNormalizer、MemoryFactService、FactMergeService、ProfileProjectionService、UserProfileService、SqliteStorageConfig 和 sqlite-schema.sql。