MINDPET 记忆系统

# 记忆馆长语料压缩功能设计方案

解决追加式整理造成的检索语料膨胀和召回下降

本方案将记忆馆长从只生成新增内容的整理器，改造成能够合并、替换、退出索引和保留证据链的语料压缩器。核心改动是把原始证据保存与检索语料服务分开：历史记录继续可追溯，默认检索只使用经过馆长维护的有效语料。

| 方案版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026年9月29日 |
| 适用范围 | MemoryCuratorService 生产逻辑和独立评测 runner |
| 建议结论 | 采用可回滚的索引压缩模式并增加三组消融实验 |

# 一 方案结论

当前实现具备事实去重和状态版本管理，但没有真正缩减默认检索语料。实验 runner 先复制 G1 的全部普通长期记忆，再把馆长生成的事实、画像、洞察、成长和工作记忆逐项写成新的长期记忆单元。原始单元仍处于可检索状态，所以 G2 的语料通常等于 G1 语料加馆长语料。12 条时间线试跑中，G2 检索语料比 G1 多 24.30%，Recall at 5 仅增加 0.46 个百分点，固定 512 token 的召回率没有提升。

建议新增独立的检索语料层，并让馆长提交显式的压缩动作。馆长确认多个原始记忆属于同一逻辑事实后，系统生成一个规范化检索单元，将被覆盖的原始单元标记为已压缩并从默认索引移除。原始消息、证据和历史版本继续保留，用于审计、历史问题和必要时的二阶段证据展开。这样可以同时获得真实的检索语料压缩和完整的事实可追溯性。

| 设计决策 | 当前方式 | 建议方式 |
| --- | --- | --- |
| 写入模型 | 生成一条内容后追加 | 按规范事实键执行新增 合并 替换 退出索引或不变 |
| 原始记忆 | 始终参与默认检索 | 保留为证据 已压缩后退出默认检索 |
| 馆长结果 | 事实 画像等分别新增单元 | 生成受预算约束的统一检索单元 |
| 状态更新 | 新旧内容可能同时竞争 | 当前值默认可检索 历史值按查询意图启用 |
| 压缩统计 | 总新增 token 容易增长 | 统计实际参与检索的 active serving tokens |

# 二 当前实现和问题定位

## 当前数据流

1.  G1 按回合运行 KnowledgeGraphService。模型抽取实体、关系并判断消息是否值得写入 long_term_memory。

2.  G2 复制 G1 的会话和 long_term_memory，保证两组有相同的普通记忆起点。

3.  MemoryCuratorService 每累计 15 个待处理回合，最多回看 20 个回合，生成 facts、insights 和 growth 提案。

4.  提交服务把结构化结果写入 memory_fact、user_profile_current、user_insight、llm_growth 和工作记忆。

5.  实验 runner 再把上述结果转换成新的 long_term_memory 单元，供相同检索器检索。复制来的原始单元仍保留。

| 阶段 | G1 无馆长 | G2 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 40 个相同用户回合 | 复制 G1 后接收同一批 40 个回合 |
| 普通记忆 | 知识图谱和长期记忆 | 完整保留 G1 普通记忆 |
| 馆长整理 | 无 | 分批生成结构化事实和画像 |
| 索引变化 | 建立普通记忆索引 | 在普通索引上追加馆长单元 |
| 结果 | 原始信息有重复和冲突 | 重复与冲突可能仍在原始层参与排序 |

## 膨胀的根因

根因一是馆长的提交对象和检索器的消费对象没有形成闭环。memory_fact 内部会识别相同事实、标记 superseded 或 inactive，并更新当前画像；但是默认长期记忆检索仍从 long_term_memory 取数据，没有依据这些状态退出旧单元。

根因二是 runner 将事实、当前画像、洞察和工作记忆分别写成独立检索单元。同一个事实可能同时存在于原始长期记忆、知识图谱、馆长事实和当前画像中，造成候选重复和 Top K 名额浪费。

根因三是现有压缩指标混合了审计存储和在线检索语料。数据库为了保留证据可以增长，但参与默认检索的 active 语料必须下降。只有后者才能改善固定 K 和固定 token 预算下的召回。

# 三 目标和边界

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 核心目标 | 同一事实的多个复述只保留一个默认检索单元 并保持全部来源回合可追溯 |
| 状态目标 | 当前事实只保留最新有效值参与默认检索 旧值进入历史索引 |
| 质量目标 | 压缩不能以漏事实为代价 必须同时满足事实 F1 保留率和安全门槛 |
| 检索目标 | 减少候选重复 提高 Recall at 5 和固定 512 token 召回率 |
| 运行目标 | 馆长提交失败时不改变现有索引 支持幂等重试和整批回滚 |
| 非目标 | 不删除原始会话 不依赖 LLM 直接执行物理删除 不把所有历史事实压成一段不可定位的摘要 |

# 四 推荐架构

## 三层存储模型

| 层级 | 保存内容 | 默认检索 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始证据层 | session_messages kg_evidence 原始长期记忆和馆长回合 | 否 | 不可变或软删除 用于审计与证据展开 |
| 规范事实层 | memory_fact 状态链 当前画像 洞察和成长 | 按需 | 按事实生命周期维护 active historical superseded inactive |
| 检索语料层 | 面向搜索的 memory_retrieval_unit | 是 | 馆长原子更新 仅 active 单元进入默认索引 |

推荐新增 memory_retrieval_unit，而不是继续把所有派生内容写入 long_term_memory。该表是唯一的馆长检索服务层；long_term_memory 和会话表继续承担来源与兼容职责。检索器先查询有效的馆长单元，必要时再回退普通记忆或展开证据。

## 馆长提交动作

| 动作 | 适用条件 | 数据库行为 |
| --- | --- | --- |
| KEEP | 已有单元仍准确且足够紧凑 | 保持单元和向量不变 仅追加来源映射 |
| MERGE | 多个复述属于同一规范事实 | 生成或更新一个单元 将来源单元标记 compacted |
| SUPERSEDE | 新事实替代当前旧值 | 新值进入 active 旧值转 historical 并建立版本链 |
| RETIRE | 噪声 撤回 敏感或无长期价值 | 从默认索引退出 保留原因和来源 |
| NOOP | 没有可靠证据或没有变化 | 不写检索单元 不增加向量 |

## 查询路径

默认查询只搜索 status 等于 active 且 searchable 等于 1 的检索单元。当前状态问题优先使用 current 和 stable 单元；明确的历史问题再加入 historical 单元；计划问题加入 planned 单元。检索命中馆长单元后，可通过映射表取得原始来源，但来源文本只有在回答需要证据时才进入上下文。

用户问题
  -> 查询意图识别 current historical planned general
  -> 搜索 active memory_retrieval_unit
  -> 去除同一 canonical_key 的重复候选
  -> 在固定 token 预算内选取结果
  -> 必要时按 source_turn_id 展开原始证据
  -> 回答模型

# 五 数据结构修改

## 检索单元表

CREATE TABLE memory_retrieval_unit (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
  canonical_key TEXT NOT NULL,
  unit_type TEXT NOT NULL,
  scope TEXT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL,
  searchable INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  content TEXT NOT NULL,
  embedding BLOB,
  token_count INTEGER NOT NULL,
  valid_from TEXT, valid_to TEXT,
  fact_id INTEGER, supersedes_unit_id TEXT,
  compaction_version INTEGER NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL, updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_memory_unit_active
  ON memory_retrieval_unit(user_id, canonical_key)
  WHERE searchable=1 AND status='active';

## 来源映射表

CREATE TABLE memory_retrieval_source (
  unit_id TEXT NOT NULL,
  source_type TEXT NOT NULL,
  source_id TEXT NOT NULL,
  source_turn_id TEXT,
  evidence_text TEXT,
  PRIMARY KEY(unit_id, source_type, source_id)
);

canonical_key 由 predicate、normalized value、scope、assertion 和标准化时间组成。对当前画像槽位，唯一键应按槽位维护，使同一用户同一槽位最多只有一个 active 值。历史版本通过 supersedes_unit_id 和来源映射保留。

## 短期兼容方案

如果暂时不能新增检索表，可以先给 long_term_memory 增加 searchable、status、canonical_key、compaction_group_id、fact_id 和 replaced_by_id 字段，并让 SqliteMemoryService 的关键词和向量查询只返回 searchable 等于 1 的记录。该方案改动较小，但长期会继续混合来源记录与服务语料，因此仅建议作为过渡。

# 六 压缩算法

## 候选聚类

每次馆长处理新的 15 个回合时，先读取本批消息、涉及的现有 active 检索单元和相关历史版本。候选按规范事实键确定性分组；LLM 负责从自然语言中提出事实和来源，Java 负责规范化、查重、状态比较与最终动作。不得让 LLM 根据自由文本 ID 直接删除记录。

## 原子压缩过程

1.  抽取结构化事实，并校验 source_turn_id、evidence、敏感内容、置信度和本体字段。

2.  计算 canonical_key，查询相同事实、同槽位当前事实和与本批相关的原始长期记忆。

3.  决定 KEEP、MERGE、SUPERSEDE、RETIRE 或 NOOP，并生成预期 token 变化。

4.  在同一事务中 upsert 检索单元、写来源映射、调整旧单元状态和更新当前画像。

5.  事务提交后增量更新向量索引。旧向量必须从默认搜索范围移除，更新失败则记录待修复任务。

6.  保存压缩前后单元数、token 数、替换关系、拒绝原因和索引更新结果。

## 压缩预算

压缩预算用于阻止馆长不断扩写。每个批次先计算受影响 active 单元的 token 数，再计算提交后的 token 数。相同事实簇通常只保留一个 20 至 80 token 的检索单元；来源证据不计入默认检索预算。若提交后 active token 没有下降且没有新增独立事实或必要历史版本，系统拒绝该提案。

| 场景 | 压缩规则 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 同义复述 | 一个 active 单元 多个 source 映射 | 条目数和 token 数下降 |
| 状态更正 | 新值 active 旧值 historical | 默认检索不再让新旧值竞争 |
| 否定撤回 | 目标值 inactive 否定证据保留 | 当前查询不再召回已撤回值 |
| 计划与现实 | planned 与 current 分开 | 计划不会覆盖当前状态 |
| 无关闲聊 | RETIRE 或 NOOP | 不进入长期检索语料 |
| 敏感内容 | 校验拒绝并退出索引 | 保存率为零 |

# 七 馆长模型协议

馆长输出必须从内容列表升级为动作提案。模型只能引用 runner 或服务提供的候选单元 ID 和来源回合 ID；提交服务重新验证动作条件。建议协议如下。

{
  "facts": [{
    "canonical_key": "current_location|南京|current|observed",
    "predicate": "current_location",
    "value": "南京",
    "scope": "current",
    "assertion": "observed",
    "source_turn_ids": ["t18", "t23"],
    "evidence": ["我已经搬到南京了", "上海是以前住的地方"],
    "action": "SUPERSEDE",
    "replaces_unit_ids": ["unit-shanghai-current"],
    "retrieval_text": "用户当前居住在南京",
    "confidence": 0.96
  }],
  "retire": [{
    "unit_id": "unit-lunch-chat",
    "reason": "non_durable_noise"
  }]
}

retrieval_text 只承担检索表达，不应复制整段对话，也不应包含内部状态字段的冗长说明。谓词、范围、断言和时间继续以结构化字段保存，检索时可按查询意图拼接简短前缀。

# 八 检索策略调整

## 避免多层重复召回

当前回答路径会分别注入画像、洞察、长期记忆和知识图谱。改造后需要按 canonical_key 做跨来源去重，同一事实只能占用一个默认检索名额。画像适合直接回答当前槽位，知识图谱适合关系查询，规范事实适合状态和历史查询；低优先级来源只作为回退。

| 查询类型 | 首选来源 | 补充来源 | 默认排除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前状态 | 当前画像和 active 事实 | 原始证据 | superseded inactive planned |
| 历史状态 | historical 和 superseded 事实 | 原始证据 | 无关 current 单元 |
| 计划 | planned possible 事实 | 相关 current 事实 | 已撤回计划 |
| 关系与兴趣 | 知识图谱或稳定事实 | 长期记忆 | 同 canonical_key 重复项 |
| 无依据问题 | 无匹配时拒答 | 不自动扩大到全部原文 | 低分噪声和敏感记录 |

## 固定预算组装

检索结果先按相关度和状态排序，再按 canonical_key 去重，最后在 256、512 或 1024 token 上下文预算内选择。若一个馆长单元映射多个来源回合，默认只加入规范文本；需要引用证据时再展开最强的一条来源。这样压缩才能真正转化为回答提示词的 token 降低。

# 九 事务 回滚和迁移

## 事务边界

事实保存、旧单元状态变化、来源映射和当前画像更新必须在一个数据库事务中完成。向量索引更新若不能加入同一事务，应使用 outbox 记录待执行操作，搜索端只读取数据库中 searchable 等于 1 的行，避免旧向量短暂复活。

## 回滚机制

每次压缩生成 compaction_version 和完整变更清单。

回滚只恢复检索状态和版本指针，不需要重新生成原始消息。

馆长提案被拒绝或事务失败时，原有检索语料保持不变。

后台一致性任务定期检查孤立来源、重复 active canonical_key 和数据库索引差异。

## 迁移步骤

1.  为现有用户建立检索语料影子表，不改变当前线上查询。

2.  按用户分批运行一次离线馆长压缩，生成候选单元和来源映射。

3.  对比影子检索与当前检索的 Recall、过期状态误召回和 token 使用。

4.  达到门槛后按用户灰度切换查询，保留一键回退到 long_term_memory 的开关。

5.  稳定后停止把馆长派生内容追加到 long_term_memory，并清理实验 runner 的追加导出逻辑。

# 十 实验方案调整

## 增加消融组

| 组别 | 处理方式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| G1 普通记忆 | 生产知识图谱和原始长期记忆 不运行馆长 | 真实基线 |
| G2A 追加式馆长 | 复制 G1 并按当前方式新增馆长单元 | 量化现有追加模式的收益和膨胀 |
| G2C 压缩式馆长 | 复制相同 G1 后执行合并 替换和退出索引 | 验证压缩功能带来的净增量 |

正式结论以 G2C 减 G1 为主，G2A 只作为消融解释。三组使用相同用户时间线、相同普通记忆起点、相同嵌入、检索器、查询、Top K 和回答模型。禁止用 G2C 更大的上下文预算补偿召回。

## 指标口径

| 指标 | 计算口径 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 在线语料 token 压缩率 | 1 减 G2C active serving tokens 除以 G1 searchable tokens | 测量真实检索语料压缩 |
| 审计存储增长率 | 证据层和事实层总字节变化 | 单独报告 不与在线压缩混合 |
| Recall at K | Top K 映射到 gold_fact_id 的召回 | 判断候选去重是否改善排序 |
| 固定 token Recall | 256 512 1024 token 内的事实召回 | 判断压缩后的信息密度 |
| 过期状态误召回率 | 当前问题 Top K 中的过期事实比例 | 验证版本管理是否生效 |
| 来源可追溯率 | 检索单元可回到有效 source_turn_id 的比例 | 保证压缩可审计 |
| 压缩回退率 | 回答阶段需要展开原始记忆的查询比例 | 识别压缩文本是否信息不足 |

## 建议验收门槛

| 指标 | 开发验收 | 正式目标 |
| --- | --- | --- |
| 在线语料 token 压缩率 | 至少 30% | 至少 40% |
| 馆长事实 F1 | 不低于当前修正值且持续提升 | 不低于 87% |
| 事实保留率 | 不低于 95% | Retention at 5 不低于 90% |
| Delta Recall at 5 | 不低于 G1 超过 2 个百分点 | 至少增加 8 个百分点且区间下界大于 0 |
| Delta Recall at 512 | 不低于 G1 | 至少增加 10 个百分点且区间下界大于 0 |
| 过期状态仍激活率 | 不高于 5% | 不高于 5% |
| 证据可追溯率 | 不低于 95% | 不低于 95% |
| 敏感内容保存率 | 等于 0 | 等于 0 |

压缩率只有在事实 F1、事实保留率和安全指标达标时才有效。若 token 下降但 Recall 或保留率下降，结果应判定为过度压缩。

# 十一 代码改造清单

| 组件 | 主要修改 |
| --- | --- |
| MemoryCuratorService | 在提示中提供相关 active 单元 输出动作提案和 replaces_unit_ids |
| MemoryCuratorCommitService | 校验动作 在事务中调用压缩服务 保存变更清单 |
| MemoryFactService | 继续负责规范事实和版本链 向压缩服务暴露确定性的事实键与状态 |
| MemoryCorpusCompactionService | 新增 聚类 upsert 退出索引 来源绑定 预算校验 回滚 |
| SqliteMemoryService | 搜索 active 检索单元 支持历史意图和原始证据回退 |
| VectorSearchService | 支持 memory_retrieval_unit 和增量删除或状态过滤 |
| AiService | 跨画像 事实 KG 去重 按 token 预算组装上下文 |
| 实验 runner | 增加 G2A G2C 导出 取消把每种馆长结果无条件追加到 long_term_memory |
| 结果报告 | 分别报告 active 语料 token 审计存储字节和按动作分类的压缩变化 |

# 十二 实施顺序

| 阶段 | 工作内容 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 新增检索语料表 来源映射表和状态过滤 | 旧逻辑仍可运行 新表可影子写入 |
| 阶段二 | 实现确定性压缩动作和事务回滚 | 重复事实可合并 状态更新可替换 噪声可退出索引 |
| 阶段三 | 修改馆长协议和提示词 | LLM 只提案 Java 校验后提交 |
| 阶段四 | 改造检索和上下文组装 | 同一事实不占多个 Top K 名额 历史查询可恢复旧值 |
| 阶段五 | 修改 runner 并运行 30 条开发预试 | G2A 和 G2C 指标可独立重算 |
| 阶段六 | 运行 60 条锁定语言挑战集 | 达到正式门槛后再形成增量价值结论 |

# 十三 风险和控制

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 过度合并 | 不同事实被压成一条导致 Recall 下降 | 确定性事实键 限制跨谓词合并 保留来源和回滚版本 |
| 历史丢失 | 当前值覆盖后无法回答过去状态 | 旧值转 historical 不物理删除 历史查询显式启用 |
| 索引不一致 | 数据库已替换但向量仍召回旧单元 | outbox 增量更新 搜索端校验 searchable 状态 |
| 馆长误删 | LLM 提议退出有效记忆 | LLM 不直接删除 Java 校验证据和状态 低置信度保持不变 |
| 短摘要失真 | 检索文本遗漏限定词或时间 | 结构化字段进入排序和提示 必要时展开原始证据 |
| 成本增加 | 每批读取已有单元导致输入 token 上升 | 只召回与本批相关的候选单元 使用规范键先做确定性缩小 |

# 十四 最终判定

记忆馆长的压缩能力应以默认检索语料是否减少来判断，而不是以数据库总行数是否减少来判断。原始证据和历史版本可以增长，但它们不应持续占用默认检索的 Top K 和 token 预算。

建议优先实现 memory_retrieval_unit、显式压缩动作、searchable 状态过滤和三组消融实验。完成后，G2C 才能代表真正经过馆长压缩的系统；若 G2C 在语料减少的同时提高 Recall at 5 和固定 token Recall，才能说明馆长带来了系统级增量价值。